МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЛАУРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕНГИЛЕЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 февраля  2022 года                   с. Елаур                                              №9

О проведении противопаводковых мероприятий в 2022 году

В целях защиты населения, населенных пунктов, предприятий, организаций, производственных и животноводческих помещений, сохранности автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и других объектов, подверженных подтоплению, затоплению и разрушению в период весеннего паводка и ледохода 2022 года, администрация муниципального образования Елаурское  сельское поселение ПОСТАНАВЛЯЕТ:

1. Провести комиссионное обследование в период весеннего паводка состояния ГТС (пруда) около села Елаур с составлением актов осмотра (ответственные: администрация муниципального образования Елаурское сельское поселение), хранилищ навоза – ответственным за реализацию противопаводковых мероприятий (Глава КФХ Демидов Ю.А. по согласованию).

2. В паводковый период специалисту 1 разряда Пифтанкиной И.Н., совместно с администраторами населенных пунктов Нецветаевой М.В, Гурьяновой Л.А., Муллиной Н.М.:

2.1. Выявить объекты, которые могут быть подвергнуты заполнению, подтоплению, разрушению паводковыми водами и ледоходом и провести необходимые работы по обеспечению их сохранности;

2.2. С началом таяния снега, перед подъемом воды в водоемах расчистить русла рек у мостов от мусора, деревьев и других нагромождений, способствующих созданию заторов в период паводка;

2.3. Разобрать низководные мосты, открыть, очистить от снега и наледи отверстия малых мостов и водопропускных труб на автодорогах;

2.4. Произвести обвалование территорий предприятий, организаций, производственных, административных, жилых и хозяйственных зданий, подвергающихся опасности затопления;

2.5. Организовать и провести безаварийный пропуск паводковых вод в населенных пунктах.

3. Куракову Павлу Петровичу (по согласованию) - арендатору гидротехнического сооружения (пруда), расположенного в 1,84 км северо-западнее с. Елаур:

3.1. организовать постоянный контроль (мониторинг) за безопасным состоянием пруда;

3.2. перед началом паводка произвести предпаводковую сработку пруда до уровня его безопасной эксплуатации;

3.3. разработать планы противопаводковых мероприятий, обеспечить их выполнение;

3.4. составить и утвердить график дежурства ответственных лиц на период весеннего половодья;

3.5. провести проверку готовности сил и средств, привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий, аварийно-спасательных бригад к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на ГТС;

3.6. с началом таяния снега, перед подъемом воды в водоемах расчистить русла у гидротехнического сооружения (пруда) от мусора, деревьев и других нагромождений, способствующих созданию заторов в период паводка.

4. Подготовить договора с гражданами, имеющие технику: бульдозер, трактор, автомашину для откачки воды, в целях использования их в ЧС, связанных с защитой жилых домов, объектов села от подтопления весенним паводком.

5. Возложить на период весеннего паводка (распутицы) на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций сельского поселения (КЧС) функции по организации безаварийного пропуска паводковых вод.

6. Администрации поселения проводить мероприятия в соответствии с комплексным планом мероприятий по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и паводка на территории муниципального образования Елаурское сельское поселение в 2021 году.

8. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

9. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению в сети интернет на официальном сайте администрации МО Елаурское сельское поселение и вступает в силу с момента его обнародования.

Глава администрации

МО Елаурское сельское поселение                                                Н.К. Рыжакова